| CHI NHÁNH MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN, LÀO CAI - VIMICO PHÒNG CƠ ĐIỆN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 2162/TTr - CĐ | Lào Cai, ngày 29 tháng 8 năm 2025 |

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ (NCCDV) Sửa chữa, phục hồi 02 Máy tuyển từ chính CTB – 1024 (M2 và M3) tại Phân xưởng Tuyển khoáng 1

Kính gửi: Giám đốc Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico

- Căn cứ Quyết định số 84/QĐ - VIMICO ngày 15/10/2015 của Tổng công ty Khoáng sản – TKV về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico;

- Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-VIMICO ngày 14/3/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV về việc ban hành quy định lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, sử dụng nguồn vốn sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty khoáng sản TKV-CTCP;

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-VIMICO ngày 02/4/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV về việc "ban hành Quy định sửa chữa tài sản cố định là thiết bị";

- Căn cứ Văn bản số 740/QĐ-VIMICO ngày 04/8/2025 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV về việc phê duyệt Kế hoạch trung đại tu tài sản cố định là thiết bị Quý IV năm 2025 của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – VIMICO.

Phòng Cơ điện trình Giám đốc xem xét, phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn NCCDV Sửa chữa, phục hồi 02 Máy tuyển từ chính CTB – 1024 (M2 và M3) tại Phân xưởng Tuyển khoáng 1, với các nội dung sau:

- Thông tin về thiết bị

1. Tên thiết bị: Máy tuyển từ chính CTB – 1024 (M2 và M3).

2. Chủ đầu tư: Tổng công ty Khoáng sản – TKV.

3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico.

4. Thời gian thực hiện: Quý IV/2025.

II. Dự toán sửa chữa:

1. Cơ sở xây dựng giá dự toán:

- Khối lượng công việc theo biên bảng tiên lượng khối lượng sửa chữa ngày ngày 28/7/2025;

- Các định mức dự toán chi phí (bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí động lực, chi phí tiền lương, chi phí bảo hiểm các loại và kinh phí công đoàn, chi phí khấu hao tài sản, chi phí khác, lợi nhuận định mức, thuế VAT) được xác định theo Phụ lục 04, mục III, Quyết định số 306/QĐ-VIMICO ngày 02/4/2025 của Tổng công ty khoáng sản - TKV.

- Đơn giá nguyên vật liệu được xác định theo báo giá trung bình của 03 nhà cung cấp gồm:

+ Báo giá của Công ty CP thiết bị hóa chất Ánh Dương ngày 21/8/2025;

+ Báo giá của Công ty TNHH Cơ khí Anh Đức ngày 22/8/2025;

+ Báo giá của Công ty TNHH Cơ khí đúc Nhật Nguyên ngày 25/8/2025.

2. Tổng dự toán: 4.250.894.639 đồng, đã bao gồm thuế VAT 10% (số tiền bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm năm mươi triệu, tám trăm chín mươi bốn nghìn, sáu trăm ba mươi chín đồng) (Chi tiết như phụ lục kèm theo).

3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2025.

III. Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ (LCNCCDV)

1. Phần công việc đã thực hiện: Không.

2. Phần công việc không tổ chức LCNCCDV: Lập, thẩm định dự toán và Kế hoạch LCNCCDV; Lập, thẩm định HSYC; đánh giá hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ.

3. Phần công việc thuộc Kế hoạch LCNCCDV: Bao gồm 01 gói dịch vụ, nội dung cụ thể như sau:

- Tên gói dịch vụ: Sửa chữa, phục hồi 02 Máy tuyển từ chính CTB – 1024 (M2 và M3) tại Phân xưởng Tuyển khoáng 1;

- Giá gói dịch vụ: 4.250.894.639 đồng;

- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2025;

- Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh;

- Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: Tháng 8/2025;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói dịch vụ: 30 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị vào sửa chữa.

4. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập Kế hoạch LCNCCDV: Không.

5. Tổng hợp giá trị các phần công việc: 4.250.894.639 đồng.

(Chi tiết như phụ lục - Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kèm theo).

IV. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Phòng Cơ điện kính trình Giám đốc Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico xem xét, phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn NCCDV gói: Sửa chữa, phục hồi 02 Máy tuyển từ chính CTB – 1024 (M2 và M3) tại Phân xưởng Tuyển khoáng 1.

Kính trình Giám đốc xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Tổ thẩm định; - Lưu VT, P.Cơ điện. | PHÒNG CƠ ĐIỆN Đào Văn Tâm |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 02: CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ (LCNCCDV)

Biểu 1. Phần công việc không áp dụng hình thức LCNCCDV

Đơn vị tính: đồng

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập dự toán và Kế hoạch LCNCCDV | Phòng Cơ điện | 0 |
| 2 | Thẩm định dự toán và Kế hoạch LCNCCDV | Tổ thẩm định | 0 |
| 3 | Lập HSYC | Phòng Cơ điện | 0 |
| 4 | Thẩm định HSYC | Tổ thẩm định | 0 |
| 5 | Đánh giá hồ sơ đề xuất | Tổ chuyên gia | 0 |
| 6 | Thẩm định kết quả LCNCCDV | Tổ thẩm định | 0 |
|  | Tổng cộng |  | 0 |

Biểu 2. Kế hoạch LCNCCDV

Đơn vị tính: đồng

| # TT | # Tên gói dịch vụ | # Giá gói dịch vụ # (đồng) | # Nguồn vốn | # Hình thức LCNCCDV | # Phương thức LCNCCDV | # Thời gian bắt đầu tổ chức LCNCCDV | # Loại hợp đồng | # Thời gian thực hiện gói dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Sửa chữa, phục hồi 02 Máy tuyển từ chính CTB – 1024 (M2 và M3) tại Phân xưởng Tuyển khoáng 1 | # 4.250.894.639 | # Chi phí sản xuất năm 2025 | # Chào hàng cạnh tranh | # Một giai đoạn một túi hồ sơ | # Tháng 8/2025 | # Trọn gói | # 30 ngày |
|  | # Tổng cộng | # 4.250.894.639 |  |  |  |  |  |  |

Biểu 3. Tổng hợp Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ

Đơn vị tính: đồng

| # STT | # Nội dung công việc | # Giá trị |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Phần công việc không áp dụng hình thức LCNCCDV | # 0 |
| # 2 | # Phần công việc thuộc Kế hoạch LCNCCDV | # 4.250.894.639 |
|  | # Tổng cộng giá trị | # 4.250.894.639 |