TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

CHI NHÁNH MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN, LÀO CAI - VIMICO

HỒ SƠ YÊU CẦU

Tên gói dịch vụ: Sửa chữa, phục hồi 02 Máy tuyển từ chính CTB – 1024 (M2 và M3) tại Phân xưởng Tuyển khoáng 1

Thuộc kế hoạch sửa chữa TSCĐ là thiết bị năm 2025

Đơn vị: Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico

(Ban hành theo Quyết định số           /QĐ-MĐV ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico)

CHI NHÁNH MỎ TUYỂN ĐỒNG

SIN QUYỀN, LÀO CAI – VIMICO

GIÁM ĐỐC

Trần Trọng Quỳnh

Lào Cai, năm 2025

MỤC LỤC

Chương I. Chỉ dẫn nhà cung cấp dịch vụ

Mục 1. Phạm vi gói dịch vụ

Mục 2. Hành vi bị cấm trong lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ

Mục 3. Tư cách hợp lệ của nhà cung cấp dịch vụ

Mục 4. Làm rõ, sửa đổi HSYC, khảo sát hiện trạng thiết bị

Mục 5. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ trong chào hàng

Mục 6. Thành phần của HSĐX

Mục 7. Giá chào và giảm giá

Mục 8. Thời gian có hiệu lực của HSĐX

Mục 9. Bảo đảm tham dự gói dịch vụ

Mục 10. Quy cách HSĐX

Mục 11. Nộp, rút, thay thế và sửa đổi HSĐX

Mục 12.  Mở HSĐX

Mục 13.  Làm rõ HSĐX

Mục 14. Đánh giá HSĐX và thương thảo hợp đồng

Mục 15. Điều kiện xét duyệt nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn

Mục 16. Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ

Mục 17. Điều kiện ký kết hợp đồng

Mục 18. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Mục 19. Giải quyết kiến nghị trong lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ

Chương II. Yêu cầu đối với gói dịch vụ

Mục 1. Giới thiệu về gói dịch vụ

Mục 2. Yêu cầu về tiến độ

Mục 3. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 4. Bảng tiên lượng khối lượng

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX

Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐX

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Mục 4. Xác định giá chào

Chương IV. Biểu mẫu

Mẫu 01: Đơn chào hàng cạnh tranh

Mẫu 02: Giấy ủy quyền

Mẫu 03: Bảo lãnh tham dự gói cung cấp

Mẫu 04: Bảng tổng hợp giá chào

Mẫu 05: Bản cam kết thực hiện gói dịch vụ

Mẫu 06: Bảng đề xuất nội dung và giá chào ngoài khối lượng mô tả của HSYC

Mẫu 07: Dự thảo hợp đồng sửa chữa thiết bị

Mẫu 08: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Mục 1. Phạm vi gói dịch vụ

1. Bên mời cung cấp dịch vụ: Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico mời nhà cung cấp dịch vụ tham gia chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ được mô tả tại Chương II - Yêu cầu đối với gói dịch vụ.

- Tên gói dịch vụ: Sửa chữa, phục hồi 02 Máy tuyển từ chính CTB – 1024 (M2 và M3) tại Phân xưởng Tuyển khoáng 1.

2. Nguồn vốn để thực hiện gói dịch vụ: Chi phí sản xuất năm 2025.

3. Thời gian thực hiện gói dịch vụ: 30 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị vào sửa chữa.

Mục 2. Hành vi bị cấm trong lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ

Hành vi bị cấm trong lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ là hành vi quy định tại Điều 16, Luật đấu thầu.

Mục 3. Tư cách hợp lệ của nhà cung cấp dịch vụ

Nhà cung cấp dịch vụ là tổ chức có tư cách hợp lệ để tham gia nộp báo giá gói dịch vụ này khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Được đăng ký thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

2. Hạch toán tài chính độc lập;

3. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hơp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;

4. Bảo đảm cạnh tranh trong Đấu thầu theo quy định của pháp luật về Đấu thầu;

5. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về Đấu thầu.

Mục 4. Làm rõ, sửa đổi HSYC, khảo sát hiện trạng thiết bị

1. Làm rõ HSYC

Trong trường hợp cần làm rõ HSYC, nhà cung cấp dịch vụ phải gửi văn bản đề nghị làm rõ đến bên mời cung cấp dịch vụ muộn nhất 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng Hồ sơ đề xuất (HSĐX). Khi nhận được đề nghị làm rõ HSYC của nhà cung cấp dịch vụ, bên mời cung cấp dịch vụ sẽ có văn bản trả lời gửi cho nhà cung cấp dịch vụ có yêu cầu làm rõ và tất cả các nhà cung cấp dịch vụ khác đã mua hoặc nhận HSYC từ bên mời cung cấp dịch vụ, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà cung cấp dịch vụ đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSYC thì bên mời cung cấp dịch vụ tiến hành sửa đổi HSYC theo thủ tục quy định tại Khoản 2 Mục này.

2. Sửa đổi HSYC

Trường hợp sửa đổi HSYC, bên mời cung cấp dịch vụ sẽ gửi quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi đến tất cả các nhà cung cấp dịch vụ đã nhận HSYC không muộn hơn 03 ngày làm việc.

Nhằm giúp nhà cung cấp dịch vụ có đủ thời gian để sửa đổi HSĐX, bên mời cung cấp dịch vụ có thể gia hạn thời điểm đóng HSĐX quy định tại khoản 1 Mục 11 Chương I - Chỉ dẫn nhà cung cấp dịch vụ bằng việc sửa đổi HSYC.

3. Khảo sát hiện trạng thiết bị

Nhà cung cấp dịch vụ được phép khảo sát hiện trạng thiết bị để phục vụ việc lập HSYC. Các chi phí, rủi ro trong quá trình khảo sát hiện trường do nhà cung cấp dịch vụ tự chi trả. Nhà cung cấp dịch vụ cần liên hệ trước với bên mời cung cấp dịch vụ để được bố trí tiếp cận hiện trường theo yêu cầu.

Mục 5. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ trong chào hàng

1. Nhà cung cấp dịch vụ phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự chào hàng.

2. Đồng tiền tham dự chào hàng và đồng tiền thanh toán là Việt Nam đồng (VND).

3. HSĐX cũng như tất cả văn bản và các tài liệu liên quan đến HSĐX được trao đổi giữa bên mời cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ phải được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSĐX có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, bên mời cung cấp dịch vụ có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ gửi bổ sung.

Mục 6. Thành phần của HSĐX

HSĐX do nhà cung cấp dịch vụ chuẩn bị phải bao gồm:

1. Đơn chào hàng theo Mẫu số HS02-2;

2. Bản cam kết thực hiện gói cung cấp theo Mẫu số HS02-7;

3. Bảo lãnh tham dự gói cung cấp theo Mẫu số HS02-9.

4. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn chào hàng, của nhà cung cấp dịch vụ và tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà cung cấp dịch vụ;

### 5. Bảng tổng hợp giá chào theo Mẫu số HS02-5;

6. Các nội dung khác (nếu có).

Mục 7. Giá chào và giảm giá

1. Giá chào ghi trong đơn chào hàng bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói dịch vụ (chưa tính giảm giá) theo yêu cầu của HSYC.

- 2. Nhà cung cấp dịch vụ phải nộp HSĐX cho toàn bộ công việc nêu tại Mục 1 Chương này và ghi đơn giá, thành tiền cho tất cả các công việc nêu trong cột “Mô tả công việc mời thầu” tại Bảng tổng hợp giá chào quy định tại Mẫu số HS02-5.

- Trường hợp tại cột “đơn giá ” và cột “thành tiền” của một mục mà nhà cung cấp dịch vụ không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà cung cấp dịch vụ đã phân bổ giá của mục này vào các mục khác thuộc gói dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu nêu trong HSYC và không được chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng.

3. Trường hợp nhà cung cấp dịch vụ có đề xuất giảm giá thì có thể ghi trực tiếp vào đơn chào hàng hoặc đề xuất riêng trong thư giảm giá. Thư giảm giá sẽ được bên mời cung cấp dịch vụ bảo quản như một phần của HSĐX và được mở đồng thời cùng HSĐX của nhà cung cấp dịch vụ; trường hợp thư giảm giá không được mở cùng HSĐX và không được ghi vào biên bản mở HSĐX thì không có giá trị.

4. Giá chào của nhà cung cấp dịch vụ phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có). Trường hợp nhà cung cấp tuyên bố giá chào không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì HSĐX của nhà cung cấp sẽ bị loại.

5. Trường hợp Nhà cung cấp dịch vụ có chào bổ sung các nội dung ngoài tiên lượng mà Bên mời cung cấp dịch vụ đã mô tả tại Chương II, giá trị chào bổ sung nêu trên không được kết chuyển giá trị sang Đơn chào hàng mà chỉ để xem xét khi thương thảo hợp đồng nếu Nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn thương thảo.

Mục 8. Thời gian có hiệu lực của HSĐX

1. Thời gian có hiệu lực của HSĐX là 30 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng HSĐX. HSĐX nào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ không được tiếp tục xem xét, đánh giá.

2. Trong trường hợp cần thiết trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, bên mời cung cấp dịch vụ có thể đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ gia hạn hiệu lực của HSĐX đồng thời yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm tham dự hồ sơ gói cung cấp. Việc gia hạn, chấp nhận hoặc không chấp nhận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản. Nếu nhà cung cấp dịch vụ không chấp nhận việc gia hạn thì HSĐX của nhà cung cấp này không được xem xét tiếp và trong trường hợp này nhà cung cấp dịch vụ được nhận lại bảo đảm tham dự gói dịch vụ. Nhà cung cấp chấp nhận đề nghị gia hạn không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của HSĐX.

Mục 9. Bảo đảm tham dự gói dịch vụ

1. Nhà cung cấp dịch vụ phải thực hiện biện pháp bảo đảm tham dự gói cung cấp trước thời điểm đóng HSĐX theo một trong các hình thức: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành. Trường hợp sử dụng thư bảo lãnh thì phải áp dụng theo Mẫu thư bảo lãnh theo quy định tại HSYC này hoặc một Mẫu thư bảo lãnh khác nhưng phải bao gồm đầy đủ nội dung cơ bản của bảo lãnh tham dự gói dịch vụ.

2. Nội dung và hiệu lực của bảo đảm dự hồ sơ gói dịch vụ

a) Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự gói dịch vụ: 50.000.000 đồng.

b) Thời gian có hiệu lực của bảo đảm tham dự gói dịch vụ: 60 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng HSĐX.

3. Bảo đảm tham dự gói dịch vụ được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại khoản 2 Mục này, không đúng tên bên mời cung cấp dịch vụ (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho bên mời cung cấp dịch vụ, chủ đầu tư.

4. Việc hoàn trả, không được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm tham dự gói dịch vụ thực hiện theo quy định nêu tại Khoản 7, Khoản 8 Điều 14 Luật đấu thầu và Khoản 7, Khoản 8, Điều 43 Nghị định 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Mục 10. Quy cách HSĐX

1. Nhà cung cấp dịch vụ phải chuẩn bị 01 bản gốc cùng 01 bản chụp HSĐX đồng thời ghi bên ngoài hồ sơ và túi đựng tương ứng là “BẢN GỐC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT”, “BẢN CHỤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT”.

Trường hợp sửa đổi, thay thế HSĐX trong thời gian cho phép của gói dịch vụ thì nhà cung cấp dịch vụ phải chuẩn bị 01 bản gốc và các bản chụp hồ sơ sửa đổi, thay thế với số lượng bằng số lượng bản chụp HSĐX đã nộp. Trên trang bìa của các hồ sơ và túi đựng tương ứng phải ghi rõ “BẢN GỐC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI”, “BẢN GỐC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT THAY THẾ”.

2. Túi đựng HSĐX, HSĐX sửa đổi, HSĐX thay thế của nhà cung cấp dịch vụ phải được niêm phong và ghi rõ tên gói dịch vụ, tên nhà cung cấp dịch vụ, tên bên mời cung cấp dịch vụ. Bên mời cung cấp dịch vụ có trách nhiệm bảo mật thông tin trong HSĐX của nhà cung cấp dịch vụ.

3. Nhà cung cấp dịch vụ phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà cung cấp dịch vụ thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà cung cấp dịch vụ thì HSĐX của nhà cung cấp dịch vụ bị loại.

4. Tất cả các thành phần của HSĐX nêu tại Mục 6 Chương I - Chỉ dẫn nhà cung cấp dịch vụ phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của nhà cung cấp và kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu ủy quyền).

5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn chào hàng.

Mục 11. Nộp, rút, thay thế và sửa đổi HSĐX

1. Nhà cung cấp dịch vụ nộp trực tiếp hoặc gửi HSĐX theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời cung cấp dịch vụ nhưng phải đảm bảo bên mời cung cấp dịch vụ nhận được trước thời điểm đóng HSĐX là  14 giờ 00 ngày 19 tháng 9 năm 2025.

2. Bên mời cung cấp dịch vụ sẽ tiếp nhận HSĐX của tất cả nhà cung cấp dịch vụ nộp HSĐX trước thời điểm đóng HSĐX, kể cả trường hợp nhà cung cấp dịch vụ chưa mua hoặc chưa nhận HSYC trực tiếp từ bên mời cung cấp dịch vụ. Trường hợp chưa mua HSYC thì nhà cung cấp dịch vụ phải trả cho bên mời cung cấp dịch vụ một khoản tiền bằng giá bán HSYC khi HSĐX được tiếp nhận. Trường hợp nhà cung cấp dịch vụ nộp HSĐX sau thời điểm đóng HSĐX thì HSĐX bị loại và được trả lại nguyên trạng cho nhà cung cấp dịch vụ.

3. Sau khi nộp, nhà cung cấp dịch vụ có thể rút lại HSĐX bằng cách gửi văn bản thông báo có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà cung cấp dịch vụ đến bên mời cung cấp trước thời điểm đóng HSĐX.

Trước thời điểm đóng HSĐX, nếu cần sửa đổi hoặc thay thế HSĐX thì nhà cung cấp dịch vụ nộp HSĐX thay thế hoặc HSĐX sửa đổi cho bên mời cung cấp dịch vụ với cách ghi thông tin nêu tại khoản 1, khoản 2 Mục 10 Chương I - Chỉ dẫn nhà cung cấp dịch vụ.

Mục 12. Mở HSĐX

1. Bên mời cung cấp dịch vụ tiến hành mở công khai HSĐX của các nhà cung cấp dịch vụ vào lúc 14 giờ 15 ngày 19 tháng 9 năm 2025 tại Hội trường tầng 2 Trụ sở văn phòng Chi nhánh MĐV xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai  trước sự chứng kiến của các nhà cung cấp dịch vụ tham dự lễ mở HSĐX. Việc mở HSĐX không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà cung cấp dịch vụ tham dự chào hàng.

#### 2. Việc mở HSĐX được thực hiện đối với từng HSĐX theo thứ tự chữ cái tên của nhà cung cấp dịch vụ và theo trình tự sau đây:

#### a) Kiểm tra niêm phong;

#### b) Mở bản gốc HSĐX và đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau: Tên nhà cung cấp, bản gốc, số lượng bản chụp, giá chào ghi trong đơn và bảng tổng hợp giá chào, giá trị giảm giá (nếu có), thời gian có hiệu lực của HSĐX, thời gian thực hiện hợp đồng, giá trị của bảo đảm tham dự gói dịch vụ, thời gian có hiệu lực của bảo đảm tham dự gói dịch vụ và các thông tin khác mà bên mời cung cấp dịch vụ thấy cần thiết. Chỉ những thông tin về giảm giá được đọc trong lễ mở HSĐX mới được tiếp tục xem xét và đánh giá;

#### c) Đại diện của bên mời cung cấp dịch vụ phải ký xác nhận vào bản gốc đơn chào hàng, giấy ủy quyền, bảo đảm tham dự hồ sơ gói cung cấp, bảng tổng hợp giá chào, thư giảm giá (nếu có), bản cam kết thực hiện gói dịch vụ. Bên mời cung cấp dịch vụ không được loại bỏ bất kỳ HSĐX nào khi mở HSĐX, trừ các HSĐX nộp sau thời điểm đóng HSĐX.

3. Bên mời cung cấp dịch vụ phải lập biên bản mở HSĐX trong đó bao gồm các thông tin quy định tại khoản 2 Mục này. Biên bản mở HSĐX phải được ký xác nhận bởi đại diện của bên mời cung cấp dịch vụ và các nhà cung cấp tham dự lễ mở HSĐX. Việc thiếu chữ ký của nhà cung cấp dịch vụ trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất hiệu lực. Biên bản mở HSĐX sẽ được gửi cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tham dự gói dịch vụ.

Mục 13. Làm rõ HSĐX

1. Sau khi mở hồ HSĐX, nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm làm rõ HSĐX theo yêu cầu của bên mời cung cấp dịch vụ.

2. Nhà cung cấp dịch vụ được tự gửi tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình đến bên mời cung cấp dịch vụ trước ngày ....../9/2025. Bên mời cung cấp dịch vụ có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà cung cấp dịch vụ để xem xét, đánh giá; các tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của HSĐX.

3. Việc làm rõ phải bảo đảm không làm thay đổi bản chất của nhà cung cấp dịch vụ, không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSĐX đã nộp và không thay đổi giá chào.

Mục 14. Đánh giá HSĐX và thương thảo hợp đồng

1. Việc đánh giá HSĐX được thực hiện theo quy định tại Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX. Nhà cung cấp dịch vụ có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất và được mời vào thương thảo hợp đồng.

#### 2. Việc thương thảo hợp đồng dựa trên các tài liệu sau: Báo cáo đánh giá HSĐX; HSĐX và các tài liệu làm rõ HSĐX (nếu có) của  nhà cung cấp dịch vụ; HSYC.

#### 3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng như sau:

#### a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung nhà cung cấp dịch vụ đã chào theo đúng yêu cầu nêu trong HSYC;

#### b) Trong quá trình đánh giá HSĐX và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện hạng mục công việc, khối lượng mời cung cấp nêu trong Bảng tổng hợp giá chào thiếu so với hồ sơ thiết kế thì bên mời cung cấp yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp trong HSĐX chưa có đơn giá thì bên mời cung cấp dịch vụ có quyền xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với Bảng tiên lượng của Bên mời cung cấp dịch vụ hoặc đơn giá của Nhà cung cấp dịch vụ khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán dịch vụ;

#### c) Khi thương thảo hợp đồng đối với phần sai lệch thiếu, trường hợp trong HSĐX của nhà cung cấp dịch vụ không có đơn giá tương ứng với phần sai lệch thì phải lấy mức đơn giá tham dự gói dịch vụ thấp nhất trong số các HSĐX của nhà cung cấp dịch vụ khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc lấy mức đơn giá trong dự toán được duyệt nếu chỉ có duy nhất nhà cung cấp này vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở thương thảo đối với sai lệch thiếu đó.

#### 4. Nội dung thương thảo hợp đồng:

#### a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa HSYC và HSĐX, giữa các nội dung khác nhau trong HSĐX có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;

#### b) Thương thảo về các sai lệch do nhà cung cấp dịch vụ phát hiện và đề xuất trong HSĐX (nếu có);

#### c) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói dịch vụ;

#### d) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.

#### 5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia tiến hành thương thảo để hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng và thống nhất các điều kiện như giảm giá, các điều kiện khác còn thiếu trong HSYC,….. Trường hợp thương thảo không thành công, bên mời cung cấp dịch vụ báo cáo chủ đầu tư/người có thẩm quyền xem xét, quyết định mời nhà cung cấp dịch vụ xếp hạng tiếp theo vào thương thảo.

Mục 15. Điều kiện xét duyệt nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn

Nhà cung cấp được xem xét, đề nghị lựa chọn cung cấp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Có HSĐX hợp lệ;

2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu quy định tại Mục 2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX;

3. Các nội dung về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quy định tại Mục 3 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX;

4. Có sai lệch không quá 10% giá chào;

5. Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá thấp nhất;

6. Có giá dịch vụ đề nghị (kể cả phần giá trị tăng/giảm sau khi thương thảo những đề xuất khác của nhà cung cấp dịch vụ đề xuất theo mục 14/4/b) không vượt dự toán gói dịch vụ được chủ đầu tư/người có thẩm quyền được phê duyệt.

Mục 16. Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ

1. Kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sẽ được gửi đến tất cả nhà cung cấp dịch vụ tham dự chào hàng theo đường bưu điện, fax, email.

2. Sau khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, nếu nhà cung cấp dịch vụ không được lựa chọn có văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc nhưng phải trước ngày ký hợp đồng, bên mời cung cấp dịch vụ sẽ có văn bản trả lời gửi cho nhà cung cấp dịch vụ.

Mục 17. Điều kiện ký kết hợp đồng

1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSĐX của nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn còn hiệu lực.

#### 2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn phải bảo đảm vẫn đáp ứng yêu cầu về năng lực để thực hiện gói dịch vụ. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư tiến hành xác minh thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà cung cấp dịch vụ, nếu vẫn đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói cung cấp dịch vụ thì mới tiến hành ký kết hợp đồng. Trường hợp thực tế nhà cung cấp dịch vụ không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định nêu trong HSYC thì chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ. Khi đó, chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ và mời nhà cung cấp dịch vụ xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng.

3. Chủ đầu tư, người có thẩm quyền phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói dịch vụ theo đúng tiến độ.

Mục 18. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

#### 1. Trước khi hợp đồng có hiệu lực, Nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn phải cung cấp 01 bản bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng/chi nhánh ngân hàng  được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc với giá trị và nội dung theo quy định tại Điều 8 Dự thảo hợp đồng (Mẫu số HS02-8) ban hành kèm HSYC này. Trường hợp Nhà cung cấp dịch vụ sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải lập theo Mẫu số HS02-9 hoặc một mẫu khác được chủ đầu tư chấp thuận.

#### 2. Nhà cung cấp dịch vụ không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:

#### a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực;

#### b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;

#### c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Mục 19. Giải quyết kiến nghị trong lựa chọn Nhà cung cấp dịch vụ.

1. Nhà cung cấp dịch vụ có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn Nhà cung cấp dịch vụ và những vấn đề liên quan trong quá trình tham gia chào hàng cạnh tranh khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng theo quy định tại Điều 89, Điều 90, Điều 91 và Điều 92 của Luật đấu thầu.

2. Địa chỉ nhận đơn kiến nghị:

Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của chủ đầu tư: Phòng Cơ điện - Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico. SĐT: Số điện thoại: 0214.3898760, Fax: 0214.3898711, email: Phongcodien2024@gmail.com.

Chương II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI GÓI DỊCH VỤ

Mục 1: Giới thiệu về gói dịch vụ:

1. Thông tin về thiết bị:

- Tên thiết bị: Máy tuyển từ chính CTB – 1024 (M2 và M3) tại Phân xưởng Tuyển khoáng 1.

- Ngày sử dụng: Từ năm 2007 đến nay, hoạt động được 121.624 giờ.

- Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch TĐT thiết bị cơ điện Quý IV năm 2025 ngày 29/7/2025.

2. Tình trạng kỹ thuật của thiết bị:

- Đo từ trường dọc theo tang máy 805 – 920 gauss (từ trường theo thiết kế 1100-1300 gauss);

- Trục tang máy: mòn, đã sửa chữa, khắc phục nhiều lần;

- Tang máy f 1200x3800: Biến dạng, mòn vẹt;

- Vòng bi 1220: Rơ, mòn;

- Bộ nam châm vĩnh cửu: nứt nhiều điểm;

- Giá đỡ nam châm, thanh điều chỉnh góc: han rỉ, mọt;

- Buồng tuyển 1850 x 420 x 1098: Mòn, thủng đã sửa chữa nhiều lần;

- Phễu thu 3073 x 255 x 1053: Mòn, thủng đã sửa chữa nhiều lần;

- Khung đỡ máy 2200x100x1500: Han rỉ, mọt, mòn thủng.

- Đường ống sục rửa tang máy: Mòn, tắc.

Mục 2. Yêu cầu về tiến độ:

Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị vào sửa chữa.

Mục 3. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Yêu cầu kỹ thuật thiết bị sau sửa chữa:

- Hệ thống thiết bị sau sửa chữa phải đạt yêu cầu kỹ thuật, vận hành ổn định, đảm bảo theo đúng yêu cầu thiết kế, các chỉ tiêu về năng suất và hiệu suất tuyển trong dây chuyền Tuyển khoáng.

- Chất lượng vật tư thay thế: Hàng mới 100%, đảm bảo đúng quy cách, chủng loại, lắp đặt phù hợp với thiết bị hiện có của Chi nhánh MĐV.

+ Đối với vật tư thay thế nhập khẩu: Nhà cung cấp dịch vụ phải giao kèm giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) (bắt buộc đối với vật tư có đơn giá đã bao gồm thuế GTGT trên 10.000.000 đồng); Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) (bắt buộc đối với vật tư có đơn giá đã bao gồm thuế GTGT trên 50.000.000 đồng) theo quy định hoặc cam kết của nhà cung cấp về xuất xứ hàng hóa. Các giấy tờ C/O, C/Q phải được gửi kèm bản dịch tiếng Việt.

+ Đối với vật tư thay thế sản xuất trong nước: Nhà cung cấp dịch vụ phải giao kèm giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa; giấy xuất xưởng hoặc văn bản tương đương của nhà sản xuất (đối với vật tư có đơn giá đã bao gồm thuế GTGT trên 10.000.000 đồng).

2. Yêu cầu về bảo hành sau khi sửa chữa: Thời gian bảo hành là 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị sau sửa chữa vào sử dụng.

Nhà cung cấp dịch vụ phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật thể hiện trên Quy trình kỹ thuật. Ngoài ra, nhà cung cấp dịch vụ còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình sửa chữa theo quy định bao gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu khác (nếu có).

Mục 4. Bảng Tiên lượng khối lượng:

| TT | Cụm/ hệ thống/chi tiết | ĐVT | Số chế tạo/quy cách | Các YC cần lưu ý khác | Số lượng sửa chữa |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Thay mới | Phục hồi |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Tang máy tuyển từ | SUS304, Ø 1200x3800 | cái |  | 2 |  |  |
| 2 | Bi | 1220 SKF | Vòng |  | 4 |  |  |
| 3 | Thanh điều chỉnh góc nam châm | 650x200x60 | cái |  | 2 |  |  |
| 4 | Giá đỡ nam châm | 3508x1019 | cái |  | 2 |  |  |
| 5 | Nam châm | 1100÷1300 Gauss; 3508x1019 | Bộ |  | 2 |  |  |
| 6 | Buồng tuyển | 1850x420x1098, SUS304 | cái |  | 2 |  |  |
| 7 | Phễu thu | 3073x255x1053, SUS304 | cái |  | 2 |  |  |
| 8 | Thép | I150 | Kg |  | 336 |  |  |
| 9 | Thép | U100 | Kg |  | 91,2 |  |  |
| 10 | Thép | V75 | Kg |  | 125,28 |  |  |
| 11 | Tấm Inox | 1 ly | Kg |  | 80 |  |  |
| 12 | Bu lông | M16x60 | Bộ |  | 32 |  |  |
| 13 | Que hàn các bon | f 3,2 | Kg |  | 10 |  |  |
| 14 | Que hàn Inox sus 304 | f 3,2 | Kg |  | 6 |  |  |
| 15 | Mỡ Sphee rol EPL3 |  | Kg |  | 4 |  |  |
| 16 | Khí ôxy |  | Chai |  | 16 |  |  |
| 17 | Gas | 12kg/bình | Kg |  | 14 |  |  |
| 18 | Chổi sắt đánh gỉ gắn máy hình bát |  | Cái |  | 16 |  |  |
| 19 | Đá cắt kim loại D100 | f 100 | Viên |  | 40 |  |  |
| 20 | T thu nhựa chịu nhiệt | f 63- f 25 PN16 | Cái |  | 20 |  |  |
| 21 | Chếch nhựa chịu nhiệt | f 25 | Cái |  | 20 |  |  |
| 22 | Ống nhựa chịu nhiệt | f 63 | Mét |  | 16 |  |  |
| 23 | Van nhựa chịu nhiệt | f 63 | Cái |  | 8 |  |  |
| 24 | Rắc co nhựa chịu nhiệt | f 63 PN16 | Cái |  | 8 |  |  |
| 25 | Cút góc nhựa chịu nhiệt | f 63 PN16 | Cái |  | 8 |  |  |

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX

Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐX

1.1. Kiểm tra HSĐX

a) Kiểm tra số lượng bản chụp HSĐX;

b) Kiểm tra các thành phần của HSĐX theo yêu cầu tại Mục 6 Chương I - Chỉ dẫn nhà cung cấp dịch vụ;

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐX.

1.2. Tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của HSĐX

HSĐX của nhà cung cấp được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

a) Có bản gốc HSĐX;

b) Có đơn chào hàng được đại diện hợp pháp của nhà cung cấp dịch vụ ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của HSYC.

c) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn chào hàng phải đáp ứng yêu cầu nêu trong HSYC;

d) Giá chào ghi trong đơn chào hàng phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với bảng tổng hợp giá chào, không đề xuất các giá chào khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho bên mời cung cấp dịch vụ;

đ) Thời gian có hiệu lực của HSĐX đáp ứng yêu cầu nêu tại Mục 8 Chương I - Chỉ dẫn nhà cung cấp dịch vụ;

e) Có bảo đảm tham dự gói dịch vụ đáp ứng yêu cầu nêu tại Mục 9 Chương I - Chỉ dẫn nhà cung cấp;

g) Không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐX với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ chính (nhà cung cấp độc lập hoặc thành viên trong liên danh);

h) Có thỏa thuận liên danh với đầy đủ thông tin theo Mẫu số 03 Chương III - Biểu mẫu;

i) Nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 3 Chương I - Chỉ dẫn nhà cung cấp.

Nhà cung cấp dịch vụ có HSĐX hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực, kinh nghiệm.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm

| STT | Nội dung đánh giá | Yêu cầu tối thiểu để được đánh giá đáp ứng yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Doanh thu bình quân trong 03 năm liền kề | Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế GTGT) của 03 năm (2022,2023,2024) của nhà cung cấp dịch vụ có giá trị tối thiểu là 6.407.491.167 VNĐ. (Tài liệu gửi kèm: Báo cáo tài chính năm 2022, 2023, 2024) |
| 2 | Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế | Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng hồ sơ đề xuất (Tài liệu gửi kèm: Tờ khai thuế và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc Tờ khai thuế và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế) |
| 3 | Lợi nhuận trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng HSĐX | Lợi nhuận trong năm 2024 của nhà cung cấp dịch vụ >0 |
| 4 | Hợp đồng có tính chất tương tự đã thực hiện trong 03 năm liền kề | Từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm đóng HSĐX nhà cung cấp dịch vụ phải hoàn thành(1) tối thiểu 01 hợp đồng về sửa chữa máy móc, thiết bị hoặc 01 hợp đồng cung cấp thiết bị có giá trị hoàn thành tối thiểu 2.135.830.389 đồng. |

(1) Hợp đồng hoàn thành nghĩa là đã thực hiện xong toàn bộ công việc của công trình/hạng mục đó và được nghiệm thu. Thời điểm xác nhận công trình/hạng mục hoàn thành để xác định công trình/hạng mục tương tự là thời điểm nghiệm thu công trình/hạng mục, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. Nhà cung cấp dịch vụ phải cung cấp tài liệu chứng minh giá trị hoàn thành gồm hóa đơn GTGT hoặc Biên bản nghiệm thu hoàn thành đã được đại diện các bên ký xác nhận.

Nhà cung cấp được đánh giá là “đáp ứng về năng lực tài chính và kinh nghiệm” sẽ được xem xét, đánh giá tiếp về Nhân lực, thiết bị công tác.

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân lực, thiết bị

a) Nhân sự chủ chốt:

Nhà cung cấp phải chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt  đáp ứng những yêu cầu sau đây:

| STT | Vị trí công việc | Tổng số năm kinh nghiệm | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự | Trình độ chuyên môn (tối hiểu ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cán bộ phụ trách về kỹ thuật (02 người) | Tối thiểu 03 năm (đối chiếu với bằng tốt nghiệp chuyên ngành) |  | - Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Cơ khí hoặc cơ khí chế tạo máy hoặc chuyên ngành tương tự về cơ khí, chế tạo máy |

Tài liệu chứng minh: CCCD, bằng cấp, chứng chỉ, hợp đồng lao động (tương đương) tối thiểu đến khi công trình hoàn thành.

Nhà cung cấp dịch vụ phải cung cấp bảng kê nhân lực chủ chốt thực hiện gói dịch vụ gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, bằng cấp, chứng chỉ, thời gian ký/hiệu lực của hợp đồng lao động.

b) Đánh giá thiết bị: Không yêu cầu.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Nhà cung cấp dịch vụ phải nộp Bản cam kết về việc tổ chức thực hiện đầy đủ cá nội dung công việc, cung cấp vật tư, phụ tùng đúng quy cách đã chào và thực hiện đầy đủ các quy định về tiến độ, chế độ bảo hành nêu trong HSYC. Khi đó bên mời cung cấp dịch vụ mới tiến hành các bước tiếp theo xét hồ sơ chào giá.

Mục 4. Xác định giá chào

Cách xác định giá chào thấp nhất theo các bước sau:

Bước 1: Xác định giá chào;

Bước 2: Sửa lỗi thực hiện theo quy định tại ghi chú (1);

Bước 3: Hiệu chỉnh sai lệch thực hiện theo quy định tại ghi chú (2);

Bước 4: Xác định giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

Bước 5: Xếp hạng nhà cung cấp dịch vụ. HSĐX có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Ghi chú:

#### (1) Sửa lỗi:

#### Việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây:

#### a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác khi tính toán giá chào. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà cung cấp dịch vụ không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà cung cấp đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSYC và được thanh toán theo đúng giá đã chào.

#### b) Các lỗi khác:

#### - Tại cột thành tiền đã được điền đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá tương ứng thì đơn giá được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn giá nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá; nếu một định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá của nội dung đó. nội dung nào đó có điền đơn giá và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSYC thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3;

#### - Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSYC;

#### - Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi bên mời cung cấp cho rằng dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá nhà cung cấp chào rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá sẽ được sửa lại;

### - Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo các khoản tiền;

### - Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp lý.

(2) Hiệu chỉnh sai lệch:

#### a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá tương ứng trong HSĐX của nhà cung cấp có sai lệch;

#### Trường hợp một hạng mục trong HSĐX của nhà cung cấp dịch vụ có sai lệch không có đơn giá thì lấy mức đơn giá cao nhất đối với hạng mục này trong số các HSĐX của nhà cung cấp khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp trong HSĐX của các nhà cung cấp dịch vụ vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá của hạng mục này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói cung cấp làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch;

#### Trường hợp chỉ có một nhà cung cấp dịch vụ duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá tương ứng trong HSĐX của nhà cung cấp dịch vụ này; trường hợp HSĐX của nhà cung cấp dịch vụ không có đơn giá tương ứng thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói dịch vụ được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. Khi đó Bên mời cung cấp dịch vụ phải xin ý kiến của người có thẩm quyền để giải quyết tình huống.

#### b) Trường hợp nhà cung cấp có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên cơ sở giá chào chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu được xác định trên cơ sở so với giá chào ghi trong đơn chào hàng.

Chương IV. BIỂU MẪU

Mẫu số HS02-2

ĐƠN CHÀO HÀNG CẠNH TRANH(1)

Ngày:____ [Điền ngày tháng năm ký đơn chào hàng]

Tên gói dịch vụ: _______ [Ghi tên gói dịch vụ theo thông báo mời chào hàng]

Thuộc kế hoạch: _______ [Ghi số kế hoạch của bên mời cung cấp dịch vụ ]

Kính gửi: [Điền đầy đủ và chính xác tên của Bên mời cung cấp dịch vụ]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu và văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu số___ [Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____ [Ghi tên Nhà cung cấp dịch vụ], có địa chỉ tại ____[Ghi địa chỉ của Nhà cung cấp dịch vụ] cam kết thực hiện gói dịch vụ ____ [Ghi tên gói dịch vụ] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là ____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền](2) cùng với biểu giá kèm theo.

Thời gian thực hiện gói dịch vụ là ____ [Ghi thời gian để thực hiện xong nội dung công việc theo yêu cầu của gói dịch vụ](3).

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ đề xuất này với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ chính.

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

4. Không thực hiện hành vi bị cấm trong đấu thầu khi tham dự gói dịch vụ này.

5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ đề xuất là trung thực.

Nếu hồ sơ đề xuất của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của hồ sơ yêu cầu.

Hồ sơ đề xuất này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày(4), kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____ (5).

Đại diện hợp pháp của Nhà cung cấp dịch vụ(6)

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp dịch vụ lưu ý điền đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Bên mời cung cấp dịch vụ, Nhà cung cấp dịch vụ, thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất, được đại diện hợp pháp của Nhà cung cấp dịch vụ ký tên, đóng dấu (nếu có).

(2) Giá chào ghi trong đơn chào hàng phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá chào hàng ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá chào khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, Bên mời cung cấp dịch vụ.

(3) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn chào hàng phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và yêu cầu về tiến độ nêu tại Mục 2 Chương II - Yêu cầu đối với gói dịch vụ.

(4) Ghi số ngày có hiệu lực theo đúng yêu cầu của HSYC.

(5) Ghi ngày đóng HSĐX theo quy định của HSYC.

(6) Trường hợp đại diện theo pháp luật của Nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền cho cấp dưới ký đơn chào hàng thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số HS02-3.

Mẫu số HS02-3

GIẤY ỦY QUYỀN (1)

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là _ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của Nhà cung cấp dịch vụ], là người đại diện theo pháp luật của _ [Ghi tên Nhà cung cấp dịch vụ] có địa chỉ tại _ [Ghi địa chỉ của Nhà cung cấp dịch vụ] bằng văn bản này ủy quyền cho _ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia cung cấp gói dịch vụ _ [Ghi tên gói dịch vụ] thuộc Kế hoạch_ [Ghi tên Kế hoạch sửa chữa] do _ [Ghi tên Bên mời cung cấp dịch vụ] tổ chức:

[- Ký đơn chào hàng;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời cung cấp dịch vụ trong quá trình tham dự Nhà cung cấp dịch vụ, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ yêu cầu và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ đề xuất;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp Nhà cung cấp dịch vụ có kiến nghị;

- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được lựa chọn.] (2)

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____ [Ghi tên Nhà cung cấp dịch vụ]. ____ [Ghi tên Nhà cung cấp dịch vụ] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản.

| Người được ủy quyền [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)] | Người ủy quyền [Ghi tên người đại diện theo pháp luật của Nhà cung cấp dịch vụ, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời cung cấp dịch vụ cùng với đơn chào hàng. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Nhà cung cấp dịch vụ cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của Nhà cung cấp dịch vụ để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của Nhà cung cấp dịch vụ thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của Nhà cung cấp dịch vụ hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia chào hàng.

Mẫu số HS02-4

### BẢO LÃNH THAM DỰ GÓI CUNG CẤP

Bên thụ hưởng:___[Ghi đầy đủ và chính xác tên, địa chỉ của Bên mời cung cấp dịch vụ]

Ngày phát hành bảo lãnh:___[Ghi ngày phát hành bảo lãnh]

BẢO LÃNH THAM DỰ GÓI CUNG CẤP số:___[Ghi số trích yếu của Bảo lãnh tham dự gói cung cấp]

Bên bảo lãnh:___[Ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]

Chúng tôi được thông báo rằng ____[Ghi tên Nhà cung cấp dịch vụ] (sau đây gọi là "Bên yêu cầu bảo lãnh") sẽ tham dự chào hàng cạnh tranh để thực hiện gói dịch vụ ______[Ghi tên gói dịch vụ] thuộc Kế hoach _____[Ghi tên Kế hoạch].

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà cung cấp dịch vụ tham dự chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ này bằng một khoản tiền là ____[Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].

Bảo lãnh này có hiệu lực trong __(2) ngày, kể từ ngày__tháng___ năm___(3).

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng khoản tiền là ____[Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo Nhà cung cấp dịch vụ vi phạm từ bên thụ hưởng trong đó nêu rõ:

1. Nhà cung cấp dịch vụ rút HSĐX sau thời điểm đóng HSĐX và trong thời gian có hiệu lực của HSĐX;

2. Nhà cung cấp dịch vụ vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;

3. Nhà cung cấp dịch vụ không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp bất khả kháng;

4. Nhà cung cấp dịch vụ không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo được lựa chọn gói dịch vụ của Bên mời cung cấp dịch vụ hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;

5. Nhà cung cấp dịch vụ không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của hồ sơ yêu cầu.

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh được lựa chọn gói dịch vụ: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Bên yêu cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không được lựa chọn gói dịch vụ, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp dịch vụ từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX. Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.

Đại diện hợp pháp của ngân hàng [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm tham dự gói cung cấp là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

(2) Ghi theo quy định tại Chỉ dẫn Nhà cung cấp dịch vụ.

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng HSĐX theo quy định tại Chỉ dẫn Nhà cung cấp dịch vụ.

Mẫu số HS02-5

### BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHÀO

Khi tham dự gói cung cấp, Nhà cung cấp dịch vụ phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Trường hợp Nhà cung cấp dịch vụ tuyên bố giá chào không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSĐX của Nhà cung cấp dịch vụ sẽ bị loại.

- Tổng hợp giá chào.

| TT | Yếu tố chi phí | Phương pháp tính | Giá trị (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyên vật liệu. |  |  |
| 2 | Nhiên liệu. |  |  |
| 3 | Động lực. |  |  |
| 4 | Tiền lương: |  |  |
|  | - Lao động trực tiếp |  |  |
|  | - Gián tiếp, phụ vụ, phụ trợ |  |  |
| 5 | BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và KPCĐ. |  |  |
| 6 | Khấu hao tài sản. |  |  |
| 7 | Chi phí khác. |  |  |
| I | Giá trị sửa chữa (1÷7). |  |  |
| II | Lợi nhuận định mức. |  |  |
| III | Thuế, phí, lệ phí. |  |  |
|  | Tổng hợp giá chào |  |  |

Đại diện Nhà cung cấp dịch vụ

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

- Các yếu tố chi phí Vật tư vật liệu, Nhân công trực tiếp được kết chuyển từ biểu tính tại Mục 2 và Mục 3 của Phần này.

- Các yếu tố chi phí còn lại được tính toán trên cơ sở các quy định hiện hành;

- Các từ viết tắt BHXH: Bảo hiểm xã hội; BHYT: Bảo hiểm y tế; BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN: Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp; KPCĐ: Kinh phí Công đoàn.

- Mẫu Bảng tổng hợp giá chào bao gồm 3 phần: 1 - Tổng hợp giá chào, 2 - Chi phí vật tư vật liệu; 3 - Chi phí nhân công trực tiếp)

- Chi phí vật tư vật liệu.

| TT | Cụm/Hệ thống/ Chi tiết | ĐVT | Danh điểm/ Quy cách | Số lượng SC |  | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thay mới | Phục hồi |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| I | Cụm/Hệ thống 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chi tiết 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chi tiết 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …….. |  |  |  |  |  |  |
| II | Cụm/Hệ thống 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chi tiết 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chi tiết 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …….. |  |  |  |  |  |  |
| … | Các chi tiết và vật liệu phụ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chi tiết 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chi tiết 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …….. |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng I+II+… |  |  |  |  |  |  |  |

Đại diện Nhà cung cấp dịch vụ

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

- Cột (1) (2) (3) (4) (5) (6) theo số liệu tại bảng tiên lượng khối lượng của Bên mời cung cấp dịch vụ.

- Cột (7) (8) do Nhà cung cấp dịch vụ chào.

- Chi phí nhân công trực tiếp.

| TT | Cụm/Hệ thống/ Chi tiết | Số công | Bậc thợ | Đơn giá tiền lương (đồng/công) | Thành tiền (đồng) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ghi chú |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | Tiếp nhận, vệ sinh, phân loại, giám định kỹ thuật |  |  |  |  |  |
| II | Cụm/Hệ thống số 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Gia công phục hồi |  |  |  |  |  |
| 2 | Lắp ráp |  |  |  |  |  |
| 3 | Nghiệm thu hiệu chỉnh |  |  |  |  |  |
| III | Cụm/Hệ thống số 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Gia công phục hồi |  |  |  |  |  |
| 2 | Lắp ráp, hiệu chỉnh |  |  |  |  |  |
| 3 | Nghiệm thu hiệu chỉnh |  |  |  |  |  |
| … | Lắp ráp tổng thể, hiệu chỉnh, chạy thử |  |  |  |  |  |
| …. | Nghiệm thu, bàn giao |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng I+II+III.. |  |  |  |  |  |

Đại diện Nhà cung cấp dịch vụ

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: Biểu này do Nhà cung cấp dịch vụ lập trên cơ sở các nội dung công việc được xác định tại bảng tiên lượng khối lượng sửa chữa của Bên mời cung cấp dịch vụ.

Mẫu số HS02-6

### BẢNG ĐỀ XUẤT NỘI DUNG VÀ GIÁ CHÀO

### NGOÀI KHỐI LƯỢNG MÔ TẢ CỦA HSYC

Bằng kinh nghiệm và kết quả khảo sát hiện trường, sau khi xem xét cụ thể Thiết bị công nghệ - vật kiến trúc, Nhà cung cấp dịch vụ đề xuất và chào giá một số công việc ngoài khối lượng mô tả trong HSYC của Bên mời cung cấp dịch vụ. Giá chào này đã đầy đủ thuế phí các loại.

Phần khối lượng và giá chào này là cơ sở để các bên xem xét, thương thảo thảo Hợp đồng khi Nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn nhằm mục đích hoàn thiện tốt nhất sản phẩm sau trung đại tu.

| STT | Mô tả công việc đề xuất(1) | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật(2) | Đơn vị tính(3) | Khối lượng(4) | Đơn giá (5) | Thành tiền(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hạng mục 1 |  |  |  |  | A |
| II | Hạng mục 2 |  |  |  |  | B |
| III | Hạng mục… |  |  |  |  | … |
| … | …. |  |  |  |  |  |
| Giá chào (A + B + …) |  |  |  |  |  |  |

Đại diện hợp pháp của Nhà cung cấp dịch vụ

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: Tất cả các cột (1) (2) (3) (4) (5) (6) do Nhà cung cấp dịch vụ tự đề xuất.

#### Mẫu số HS02-7

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN GÓI DỊCH VỤ

Ngày: ________[Điền ngày tháng năm ký cam kết]

Tên gói dịch vụ: ____ [Ghi tên gói dịch vụ theo HSYC]

Thuộc kế hoạch: _______ [Ghi tên kế hoạch của bên mời cung cấp dịch vụ]

Kính gửi:____ [Điền đầy đủ và chính xác tên của Bên mời cung cấp dịch vụ]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu, văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu số ____ [Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] và các tài liệu đính kèm hồ sơ yêu cầu do ________[Ghi tên Bên mời cung cấp dịch vụ] phát hành, chúng tôi, ____ [Ghi tên Nhà cung cấp dịch vụ], có địa chỉ tại _______[Ghi địa chỉ của Nhà cung cấp dịch vụ] cam kết đã nghiên cứu kỹ các thông tin và sẽ thực hiện gói dịch vụ ____ [Ghi tên gói dịch vụ] theo đúng yêu cầu của Bên mời cung cấp dịch vụ, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ các quy định về chế độ bảo hành cũng như các yêu cầu khác theo đúng quy định của hồ sơ yêu cầu.

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trong bản cam kết này.

Đại diện hợp pháp của Nhà cung cấp dịch vụ

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu số HS02-8

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

# (DỰ THẢO)

# HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA THIẾT BỊ

Số: ……../2025/HĐSC - MĐV

Tên Gói dịch vụ: Sửa chữa, phục hồi 02 Máy tuyển từ chính CTB – 1024 (M2 và M3) tại Phân xưởng Tuyển khoáng 1

Thuộc kế hoạch: Sửa chữa TSCĐ là thiết bị năm 2025.

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

- Căn cứ Quyết định số …../QĐ-MĐV ngày …. tháng ….. năm 2025 của Giám đốc Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà cung cấp dịch vụ gói dịch vụ…………. và thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp dịch vụ số …../MĐV-CĐ ngày ….. tháng ….. năm 2025;

- Căn cứ biên bản thương thảo hợp đồng giữa Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico và Công ty………. ký ngày ….. tháng …. năm 2025.

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2025, tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico, chúng tôi gồm:

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2025, Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

1. BÊN A: TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP - CHI NHÁNH MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN, LÀO CAI - VIMICO:

Đại diện là: Ông Trần Trọng Quỳnh               		Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Xã Bát Xát - Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 02143 898 760        Fax: 02143 898 711

Mã số thuế: 0100103087 - 005

Số TK: 0951001686868 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Lào Cai.

2. BÊN B: CÔNG TY …………………………:

Đại diện: ………………………………

Chức vụ: …………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………...

Fax:  …………………………

Mã số thuế: ………………………………………

Tài khoản: …………………………………………

Hai bên thống nhất ký hợp đồng dịch vụ với các nội dung sau:

Điều 1: Đối tượng Hợp đồng:

Bên A giao cho bên B thực hiện việc sửa chữa thiết bị ……. với số lượng và nội dung công việc như phụ lục kèm theo.

Điều 2: Thành phần Hợp đồng

Thành phần Hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

1. Văn bản hợp đồng (kèm phụ lục);

2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà cung cấp dịch vụ;

4. Hồ sơ đề xuất và các văn bản làm rõ hồ sơ đề xuất (nếu có) của Nhà cung cấp dịch vụ;

5. Hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, làm rõ hồ sơ yêu cầu (nếu có).

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A

Bên A cam kết thanh toán cho bên B theo giá Hợp đồng và phương thức thanh toán nêu tại Điều 5 của Hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong Hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B

Bên B cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung công việc và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo cam kết nêu trong HSYC, tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật trong và sau quá trình thi công, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng.

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1. Loại hợp đồng: trọn gói.

2. Giá trị hợp đồng:

Giá trị hợp đồng: ……………………, tổng giá trị trên đã bao gồm các loại  thuế, phí, lệ phí theo quy định.

Bằng chữ: …………………………………………

3. Phương thức thanh toán:

a) Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

b) Thời hạn thanh toán:

- Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 95% giá trị Hợp đồng trong vòng 60 ngày, sau khi bên B hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc theo Hợp đồng và Bên B giao cho bên A đầy đủ Hồ sơ thanh toán theo Mục 4 điều này.

- 5% giá trị còn lại bên A thanh toán cho bên B khi hết thời hạn bảo hành và bên B thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành.

* Trong trường hợp bên B có bảo lãnh bảo hành tương đương 5% giá trị hợp đồng và thời hạn bảo lãnh tương đương với thời gian bảo hành sản phẩm cộng thêm 7 ngày làm việc thì bên A thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho bên B trong đợt thanh toán đầu tiên.

4. Hồ sơ thanh toán bao gồm các chứng từ:

- Hồ sơ thanh toán 95% giá trị Hợp đồng gồm các chứng từ:

+ Hồ sơ Nghiệm thu công tác sửa chữa thiết bị theo quy định;

+ Hoá đơn tài chính theo quy định;

+ Giấy tờ chứng nhận chất lượng hàng hoá:

Đối với vật tư thay thế nhập khẩu: Nhà cung cấp dịch vụ phải giao kèm giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) (bắt buộc đối với vật tư có đơn giá đã bao gồm thuế GTGT trên 10.000.000 đồng); Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) (bắt buộc đối với vật tư có đơn giá đã bao gồm thuế GTGT trên 50.000.000 đồng) theo quy định hoặc cam kết của nhà cung cấp về xuất xứ hàng hóa. Các giấy tờ C/O, C/Q phải được gửi kèm bản dịch tiếng Việt.

Đối với vật tư thay thế sản xuất trong nước: Nhà cung cấp dịch vụ phải giao kèm giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa; giấy xuất xưởng hoặc văn bản tương đương của nhà sản xuất (đối với vật tư có đơn giá đã bao gồm thuế GTGT trên 10.000.000 đồng).

+ Đề nghị thanh toán của Bên B.

- Hồ sơ thanh toán 5% giá trị còn lại của hợp đồng gồm:

+ Biên bản xác nhận hết hạn bảo hành;

+ Biên bản thanh lý Hợp đồng;

+ Đề nghị thanh toán của Bên B.

Yêu cầu: Hoá đơn tài chính cần ghi rõ đơn vị nhận hàng là: Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico; địa chỉ: Xã Bát Xát - tỉnh Lào Cai, mã số thuế: 0100103087-005; Số tài khoản: 0951001686868 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Lào Cai.

Điều 6. Thời gian, địa điểm thực hiện gói dịch vụ

- Thời gian thực hiện: …. Ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị vào sửa chữa.

- Địa điểm sửa chữa: Tại Phân xưởng Tuyển khoáng 1 - Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico.

Điều 7. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng

Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện sau khi hai bên tổ chức giám định kỹ thuật bước II, trường hợp phát sinh (tăng/giảm) các hạng mục công việc ngoài phạm vi hợp đồng không do lỗi của bên B, hai bên sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, Nhà cung cấp dịch vụ đề xuất giá chào theo mẫu 06.

Điều 8. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

1. Bên B phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu sau:

- Hình thức bảo đảm thưc hiện hợp đồng: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (Mẫu HS02-9).

- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 5% giá hợp đồng.

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày phát hành cho đến khi hai bên ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành.

- Thời hạn nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho bên A khi bên B không hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng làm phát sinh thiệt hại cho bên A; bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

3. Bên A phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho bên B ngay khi hai bên ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành.

Điều 9. Thưởng phạt và chấm dứt hợp đồng

1. Thưởng phạt hợp đồng: Bên B có trách nhiệm thực hiện và hoàn thành toàn bộ các nội dung công việc không muộn hơn tiến độ đã cam kết và ghi trong hợp đồng. Trường hợp chậm tiến độ mà không do các nguyên nhân bất khả kháng hoặc do khách quan, Bên B sẽ bị phạt 1,0% cho 01 (một) tuần chậm tiến độ. Tối đa mức phạt chậm tiến độ không quá 8,0% giá trị hợp đồng (trước VAT).

2. Chấm dứt hợp đồng: Bên A hoặc bên B có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:

a) Bên B không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được bên A gia hạn;

b) Bên B bị phá sản, giải thể;

c) Các hành vi khác (nếu có).

- Trong trường hợp bên A chấm dứt hợp đồng theo Điểm a, Khoản 2 điều này, bên A có thể ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ khác để thực hiện phần hợp đồng mà bên B đã không thực hiện. Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A những chi phí vượt trội cho việc thực hiện hợp đồng này. Tuy nhiên, bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng mà mình đang thực hiện và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng đó.

- Trong trường hợp bên A chấm dứt hợp đồng theo Điểm B, Khoản 2 điều này, Bên A không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Bên A được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.

Điều 10. Tư vấn giám sát

Bên A thực hiện quyền tư vấn giám sát đối với các công việc nêu trong hợp đồng.

Tư vấn giám sát có thể đưa ra chỉ dẫn cho Bên B về việc tổ chức thực hiện các nội dung công việc và sửa chữa sai sót vào bất kỳ lúc nào. Bên B phải tuân theo các chỉ dẫn của tư vấn giám sát.

Điều 11. Vật tư, máy móc, thiết bị

Bên B phải đảm bảo tất cả vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng cho công tác sửa chữa đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật và được kiểm định theo quy định của pháp luật. Các thiết bị phục vụ công tác sửa chữa phải đảm bảo an toàn trong vận hành. Các vật tư thay thế phải đầy đủ giấy tờ chứng nhận chất lượng, xuất xứ theo quy định.

Điều 12. Bảo hành, sửa chữa, khắc phục sai sót

Bên B bảo đảm thực hiện chế độ bảo hành tài sản cố định sau sửa chữa như đã nêu trong Hồ sơ yêu cầu trong thời gian 12 tháng kể từ ngày bên B bàn giao thiết bị sau sửa chữa cho Bên A.

Kể từ ngày hoàn thành cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hành công trình, Bên A sẽ thông báo cho Bên B về các sai sót của thiết bị sau sửa chữa. Thời hạn bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi các sai sót được sửa chữa xong.

Mỗi lần có thông báo về sai sót trong công trình, Bên B phải tiến hành sửa chữa sai sót đó trong khoảng thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A.

Nếu Bên B không sửa chữa sai sót trong khoảng thời gian được Bên A quy định tại thông báo sai sót trong công trình thì Bên A được thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và Bên B sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.

Điều 13. Nghiệm thu, hoàn công

Các bên tổ chức nghiệm thu theo quy định hiện hành, bao gồm các chế độ: Nghiệm thu vật tư, phụ tùng trước khi lắp ráp; nghiệm thu cụm, tổng thành; nghiệm thu thiết bị không tải, có tải; nghiệm thu kỹ thuật thiết bị. Biên bản nghiệm thu phải được đại diện các bên ký xác nhận. Đối với các vật tư cũ sau khi được thay thế bằng vật tư mới bên B phải có trách nhiệm bàn giao lại cho Bên A cùng thời điểm nghiệm thu, bàn giao thiết bị sau khi sửa chữa.

Điều 14. Giải quyết tranh chấp

1. Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian 28 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết tại Toà án theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và bên A nhận được Bảo lãnh thực hiện hợp đồng từ bên B.

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành 06 bộ, bên mời cung cấp dịch vụ giữ 04 bộ, Nhà cung cấp dịch vụ giữ 02 bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau./.

| ĐẠI DIỆN BÊN A |  | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- | --- |

Mẫu số HS02-9

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1)

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _________[ Ghi tên Bên mời cung cấp dịch vụ]

(sau đây gọi là chủ đầu tư)

Theo đề nghị của ____[ghi tên Nhà cung cấp dịch vụ] (sau đây gọi là Nhà cung cấp dịch vụ) là Nhà cung cấp dịch vụ đã được lựa chọn gói dịch vụ ____[ghi tên gói dịch vụ] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng cho gói dịch vụ trên (sau đây gọi là hợp đồng); (2)

Theo quy định trong HSYC (hoặc hợp đồng), Nhà cung cấp dịch vụ phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, ____[ghi tên của ngân hàng]  có trụ sở đăng ký tại ____[ghi địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của [ghi tên Nhà cung cấp dịch vụ]với số tiền là ____[ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại hợp đồng]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____[ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của chủ đầu tư thông báo Nhà cung cấp dịch vụ vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày ___ tháng ___ năm ____(4).

Đại diện hợp pháp của ngân hàng [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo lãnh của Ngân hàng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì Bên mời cung cấp dịch vụ sẽ báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:

“Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà cung cấp dịch vụ] (sau đây gọi là Nhà cung cấp dịch vụ) là Nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn gói dịch vụ ____[ghi tên gói dịch vụ] đã ký hợp đồng số__[ghi số hợp đồng] ngày ____ tháng ____ năm ____  (sau đây gọi là Hợp đồng).”

(3) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.

(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại hợp đồng.